„PROJEKT”

U  M  O  W  A  o nadzór inwestorski nr MWiK – EFRROW - 2/2017

zawarta w dniu …………….. 2017r.

pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o. o., ul. Kolejowa 17c, 13-100 Nidzica, wpisaną do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000124125, NIP: 7450000707; REGON: 510563027, w imieniu której działa:

Bogdan Kalinowski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w …………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: …………………………, NIP: …………………………… REGON: ………………………, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

zwanym  dalej „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  „pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bartoszki obejmująca:

- budowę rurociągu międzyobiektowego, technologicznego Bartoszki-SUW ul. Wyborska oraz budowę rurociągu sieci kanalizacji tłocznej Bartoszki-Nidzica w pasie drogi wojewódzkiej nr 604 na dz. 7/3 obr. 6 – Nidzica,

- budowę rurociągu międzyobiektowego technologicznego Bartoszki-SUW ul. Wyborska w Nidzicy oraz budowa rurociągu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Bartoszki-Nidzica (etap I),

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rozdzielczej z przepompownią (tłocznią) ścieków w miejscowości Bartoszki.”

2. Wykonawca pełnił będzie nadzór, o którym mowa w ust. 1, w pełnym zakresie czynności określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332).

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 4, oraz że posiadane informacje są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, dokumentację projektową zatwierdzoną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o pozwoleniu na budowę Nr Ni/154/16 z dnia 5 grudnia 2016 r., decyzją Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę Nr 243/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., decyzją Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

5. Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2

Zasady i warunki sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1. W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) nadzoru nad realizacją zadania określonego w § 1;

2) uczestnictwa, reprezentowania inwestora w spotkaniach dot. realizacji zadania;

3) potwierdzenia zakresu rzeczowego i finansowego w protokole odbioru wykonanych robót;

4) monitorowania realizowanego zadania, sprawdzenia kalkulacji, obmiarów;

5) nadzorowania robót pod względem technicznym i jakościowym;

6)zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym oraz sprawdzania kompletności    dokumentów odbiorowych;

7) uczestnictwa w przeglądach w okresie trwania rękojmi oraz w  odbiorze ostatecznym;

8) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z umową;

9) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego wraz z koniecznymi rysunkami w stosunku do przewidzianych w dokumentacji za zgodą inwestora i projektanta;

10) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności  zapobiegania  wbudowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

11) nadzór obejmuje również ewentualne roboty dodatkowe i zamienne;

12) stwierdzenia zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją;

§ 3

1. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w § 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.

2. O zmianie osoby pełniącej czynności nadzoru inwestorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy, Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenie o podjęciu się przez tę osobę pełnienia obowiązków wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.

§ 4

Termin wykonania.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 15 maja 2018 r., lecz nie krócej niż przez cały okres realizacji Inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych zakończonej odbiorem końcowym.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia budowlane konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie oraz warunki płatności.

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako ryczałtowe w  wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych brutto).

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi, w sposób następujący:

1) fakturami przejściowymi, wystawionymi w terminach zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych, po protokolarnym odbiorze tych robót. Wysokość poszczególnych części wynagrodzenia zostanie ustalona przez strony w wysokości wynikającej z obliczenia faktycznie wykonanej usługi, odpowiadającej procentowemu zaawansowania robót budowlanych w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości całego zadania,

2) fakturą końcową do 100%  wartości zadania, która zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze końcowym zadania przez Zamawiającego,

3) rozliczenie może nastąpić w oparciu o maksymalnie 3 faktury przejściowe i czwartą końcową,

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Wykonawca wystawia fakturę na: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., ul. Kolejowa 17c, 13-100 Nidzica, NIP: 7450000707 REGON: 510563027.

§ 7

Odstąpienie od umowy:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po jej zawarciu;

2) Wykonawca przerwie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej ni 5 dni;

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania umowy inne osoby niż wskazane w umowie;

4) czynności objęte niniejsza umowa wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego;

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może zadąć jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

6) Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy;

7) nie doszło do zawarcia/wygasła umowa o roboty budowlane nad którą nadzór ma być sprawowany;

8) ogłoszono upadłość Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 4 i 6 uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 7 i 8 w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o tych przyczynach, a w przypadku o którym mowa w ust. 2 w terminie 20 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy.

§ 8

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:

1) z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

2) z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, 4, 6 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi w tej części, w jakiej nie odstąpiono od umowy - w ustalonej przez strony wysokości wynikającej z obliczenia faktycznie wykonanej pracy na podstawie procentowego stanu zaawansowania robót budowlanych w stosunku do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego   wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kar umownych oraz kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę.

6. Egzekwowanie kar umownych będzie dokonywane w pierwszej kolejności poprzez potrącenie części wynagrodzenia w  wysokości kar z niezapłaconych rachunków. Obciążenie karą umowną będzie dokonywane na podstawie noty wystawionej w okresie umożliwiającym terminową zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe.

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest Artur Wojdowski – kierownik oczyszczalni ścieków (e-mail: a.wojdowski.mwik@gmail.com ; tel.: 089 625 31 43).

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i  Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

- 3. Jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- 4. Zmiana umowy lub odstąpienie od niej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                                                                        WYKONAWCA :